## Slide 1: ГОЛОВНИЙ МОБІЛЬНИЙ РЯТУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ЧАСТИНА ІНЖЕНЕРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
НАВЧАЛЬНА ГРУПА № 9

## Slide 2: Тема: : Організація планування роботи в органах та підрозділах цивільного захисту.
ПРОФІЛЬНА ПІДГОТОВКА:

## Slide 3: Основні види планів та періодичність їх складання
План – це документ, що включає перелік заходів чи робіт, запланованих на певний період, їх послідовність, обсяг та конкретних виконавців.
План передбачає чітке визначення всієї сукупності практичних засобів, необхідних для здійснення намічених пріоритетних планом цілей, конкретизованих щодо визначеного планового періоду.

## Slide 4: Система планування в апараті ДСНС, органах та підрозділах ДСНС складається з:
загальних планів, спрямованих на реалізацію основних (загальних) функцій, визначених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами;
спеціальних планів, спрямованих на реалізацію окремих програмних документів, вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів;
індивідуальних планів, спрямованих на вирішення конкретних цілей у короткі терміни

## Slide 5: Види планів, що розробляються у ДСНС, органах та підрозділах ДСНС:
1) в апараті ДСНС:
2) у навчальних закладах ДСНС:
3) у науково-дослідних установах ДСНС:
4) у територіальних органах ДСНС:
5) у підрозділах центрального підпорядкування:
6) на підприємствах, установах, організаціях сфери управління ДСНС:

## Slide 6
Розроблення планів в апараті ДСНС, органах і підрозділах ДСНС здійснюють структурні підрозділи, посадові особи або працівники, визначені їх керівництвом відповідно до компетенції.
Плани оформляються у вигляді таблиці, що включає такі графи: порядковий номер заходу, зміст заходу, відповідальних за виконання, термін виконання та стан виконання. У разі необхідності можуть бути визначені додаткові графи.

## Slide 7
Під час розроблення плану, що визначає заходи в певній сфері діяльності, необхідно обов’язково враховувати завдання в цій сфері, передбачені планами органу вищого рівня.
Структура планів та їх розділи за окремим рішенням керівництва ДСНС щороку уточнюються, з урахуванням визначених пріоритетних напрямків діяльності ДСНС.